湖北省卫生健康委员会东湖路院区

水泵房设备更换项目合同书

甲方：     湖北省卫生健康委员会    （以下简称甲方）

乙方：                             （以下简称乙方）

鉴于：经合法招投标程序评标确定，乙方成交并承接 湖北省卫生健康委员会东湖路院区水泵房设备更换 项目（以下简称项目）。甲、乙双方经协商一致，在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，就甲方发包、乙方承包的以上项目事宜，达成如下协议：

一、项目名称及内容

1、项目名称：湖北省卫生健康委员会东湖路院区水泵房设备更换项目

2、项目内容：项目主要内容包含水水泵采购及安拆、阀门管道采购及安拆、水泵房们安拆、以及调试运行等，详见合同附件清单及采购文件

二、工期要求及承诺

1、合同工期3日历天，开工时间以甲方书面通知时间为准。

开工时间：   年  月  日

完工时间：   年  月  日

2、在规定工期内如遇不可抗力或甲方原因而造成工期延误，需与甲方协商，经甲方书面同意后，工期方可顺延。

3、如因乙方原因，乙方工期每延误一天罚款  500元，违约金最高限额不超过合同额的  20%，累计超过限额的甲方有权解除合同，同时有权追究乙方因此给甲方造成的损失。

甲方不设提前工期奖。

三、质量要求

1、乙方应严格按照合同要求、采购文件要求、国标规范、地方标准、行业规范等规范和标准要求组织施工、采购，保证整体质量达到验收合格的标准。

2、乙方进场的材料、货物应按照采购文件和合同约定品牌和型号进行进场验收，进场时必须出具材料、货物质量证明文件。进场材料货物质量证明文件不全时，或甲方对其质量有疑问时，甲方有权按照相关规范要求对进场材料和货物进行抽样复检、或聘请第三方检测单位检测、检验，复检、检测、检验相关费用由乙方承担。

3、在施工期间，每道工序必须经甲方验收合格后方可进行下道工序施工，未经过甲方验收组织继续施工的，甲方有权要求乙方停工、返工，返工的一切费用由乙方自行承担。乙方因此给甲方造成损失和不利影响的，甲方有权终止合同且安造实际损失价值追究乙方相关责任。返工造成的工期延误由乙方负责。

4、乙方未经甲方同意而擅自变更材料的（质量、品牌及规格等），进场材料和货物无质量证明文件的，抽样复检质量不合格的，施工标准不符合相关规范和规程要求的，项目各项验收有不合格的，甲方有权终止本合同，有权不予办理本项目结算，有权不予支付项目相关价款，并按照该货品价格的3倍予以处罚。

5、进场所有材料、货物、零配件等须有真实有效的产地、产品名称、代理商(经销商)以及产品合格证等标识,满足国家有关的产品质量要求,内外包装应完好无损,附件齐全,说明书、保修卡等资料要完备。

6、乙方必须承担产品“三包”有效期内的免费修理服务，相关费用乙方承担。乙方应提供超过“三包”有效期的收费修理服务,相关费油由乙方申请，甲方审核，提供维修服务的零配件种类范围应符合规范要求。

7、乙方应遵守质量保修承诺,并提供相应的售后服务，保证进场的材料、货物、零配件的品质、来源,实现可追溯;当产品不符合质量要求时,按有关规定提供退换货服务。

8、材料品牌。水泵：上海东方、威乐、上海连成 。钢管：鞍钢、包钢、友发。橡胶软接、闸阀、止回阀：上海开维喜、埃美柯、上海沪龙。防火门：永和安、盼盼、王力。管道油漆：三棵树、灯塔、双虎。

9、其他未尽事宜，应满足现行国家法律法规的要求。

四、职业健康、作业安全与环境保护

1、乙方必须建立健全的安全组织机构，设立具备相应资格的安全负责人、安全员，在施工过程中需积极与甲方对接，接受甲方统一管理。乙方必须定期做好施工人员安全教育，增强作业人员的安全意识，并作好安全教育记录。

2、乙方在正式作业前向施工作业人员进行安全技术交底工作，作好交底记录。乙方必须遵守有关法律法规的管理规定，配置安全防护和劳动保护用品（具），严格按安全标准 组织施工，并随时接受甲方的安全检查、监督，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

3、乙方应为施工人员购买相应保险。在施工过程中，因乙方原因造成的甲乙双方及任何第三方的人员伤亡或财产损失，均由乙方承担法律责任和经济责任。由于乙方安全意识不到位、违章作业、安全措施不及时、不力等安全隐患，造成安全事故，其责任及费用均由乙方承担。凡因乙方人员操作不当或违反操作规程等乙方原因造成的安全事故或造成他方人员伤亡，其责任和费用由乙方承担。

4、乙方进场的所有施工人员应提前书面报送花名册至甲方备案，涉及特种作业的人员必须持有相关特种作业证件并在施工前报甲方备案，所有施工人员需按相关法规、规范要求持证上岗。

5、乙方必须按有关规定为所有管理人员及施工人员购买工伤保险、意外伤害保险、医疗保险及其它相关保险，为自有人员财产和施工机械设备办理保险。若乙方未按人数和财产数量及时办理相关保险事宜的，所有责任和后果由乙方独自全额承担，并承担事故善后处理的全部费用。

五、文明施工

1、本项目乙方应严格遵守国家及地方有关安全、文明施工的规定，遵守甲方现场管理要求，工作日施工不得影响甲方正常办公，所有施工、施工废弃物品均于当日内清理出场，垃圾、废品处理方式应符合地方政府和有关部门相关法规要求。

2、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定，乙方自行承担因不遵守相关管理规定而受到的处罚。

3、乙方在施工期间，所有进入施工现场人员必须穿着甲方统一的工作服、劳保用品和 佩戴统一安全帽，相关费用由乙方承担。

六、项目价款

1、合同总价：人民币      元整（小写 ：    元）。

2、本项目为交钥匙项目，乙方按采购文件、合同文件要求完成全部项目内容，合同价格固定不变，乙方应充分考虑服务期间各类市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总价，乙方不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。

3、所有报价以人民币报价，供应商报价应为完成本次采购范围内全部内容的所有费用。包括了为实施和完成合同所需的人工、材料采购、运输、二次运输、现场清理、试运行、检验检测、复检、税费、利润、管理费等费用，以及合同、采购文件所示的所有责任、义务和风险。

七、结算方式

1、本项目合同总价为包干总价，除甲方原因发生的变更外合同价不予调整；

2、因甲方原因发生的变更按以下方式结算：

（1）、合同中有相应单价的，按相应综合单价执行；

（2）、合同中没有相应项目的，按相近项目内容综合单价执行；

（3）、合同中既没有相应项目，也没有相近项目的，双方另行协商；

（4）、本项目因甲方原因发生变更的，需经甲方书面确认后方可实施。

3、乙方应保证施工质量和供货质量，所有产品均应按合同要求保证原装正品，项目验收发现产品质量不合格的、品牌不符合合同要求的、非原装正品的、各项验收不合的，不予办理结算。项目整体验收合格后，按合同约定办理结算。

八、付款方式

1、验收合格后，按照合同价格的97%一次性支付给乙方，其余3%，设备设施正常运转满2年后，未出现质量问题，支付给乙方。

九、双方权利、义务

甲方权利、义务：

1、为乙方提供施工用水电等作业必要施工条件，甲方组织项目验收。

2、甲方指派现场管理代表，负责现场进度、质量安全、文明施工等管理工作，及负责项目材料的验收、抽检、复检等具体事宜。

乙方权利、义务：

1、负责现有场地的成品保护；若造成损失，根据损失的情况，甲方有权向乙方进行索赔。

2、乙方按合同对质量、工期的要求完成项目全部工作，以达到甲方验收合格标准。

3、项目现场验收合格后15日内，乙方提供完整的工程竣工验收资料及结算资料各两份。

4、负责施工质量、施工工期、施工安全，做到文明施工，严格遵守建筑法规，保持周边环境卫生，确保项目顺利进行。如因乙方原因造成质量、安全事故（含人员伤亡事故、消防事故等），由乙方承担一切经济和法律责任。

5、乙方自行解决施工人员食宿问题。

6、乙方根据甲方要求，合理安排施工时间（夜间、周六周日及节假日），不得影响甲方正常办公。

7、非因客观因素或者不可抗力原因，施工期间不得以任何理由更换项目经理。乙方指定项目经理为：             联系电话 ：                 。

8、乙方不得以任何理由拖欠工人工资，妥善处理好一切关于农民工日常工资发放、社保保险购买事宜和日常生活管理事宜。

十、质量保修

1、质量保修期从项目经甲方验收合格时间起算，保修期2年；双方对于保修期后维修服务另有约定的，按约定处理。

2、在保修期内发生质量问题，乙方在接到甲方通知1小时内到现场进行免费维修。若乙方在接到通知后未按规定时间进行维修或由乙方原因无法联系上乙方，甲方可自行安排维修队伍进行维修，甲方为此支付的维修费用均由乙方承担（从质保金中扣除）；由此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所遭受的损失，该损失包括甲方所受的直接损失及间接损失。

十一、违约责任

本合同生效后，任何一方不得无故终止合同，否则违约方承担合同总价10 %的违约金,该违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方还应赔偿守约方实际损失。

甲乙双方协商一致的，可以解除本合同。合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求3天内撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件。乙方拒绝撤出施工场地或者拖延撤出施工场地的，甲方有权组织人员将其撤出场地，相关费用及后果由乙方承担。合同解除后，乙方应继续履行保密义务，不得向任何第三方转让、泄露项目图纸、文件及其它购成合同的任何性质的或与合同相关的资料和信息。

十二、文件组成

项目采购公告、磋商文件、投标文件均为合同有效组成部分，其他未尽事宜经双方协商，另行书面补充；若协商不成，双方均可向采购人所在地人民法院起诉。

十三、保密

乙方对为甲方提供服务的整个过程中知悉的保密信息负有保密责任。乙方在为甲方提供服务的整个过程中，应遵守中华人民共和国的法律、法规及甲方保密工作管理规定。

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等文件、信息露给第三方。

甲方因乙方工作需要传送或交付给乙方的项目文件及未来传送或交付给乙方的与项目相关的任何商业、行政或其它相关信息、文件、资料等，包括但不限于乙方在提供服务过程中获知的既存和（或）潜在的交易、可行性研究、建议、设计方案、建设项目等特定信息、资料，均属于保密信息的范畴。

十四、其他

本合同一式    份，甲方执    份，乙方    份；具有同等的法律效力。本合同自甲乙双方法定代表人或者委托代理人签字之日起生效，项目质保期结束后失效。

| 甲方：湖北省卫生健康委员会 （盖章） 代表： （签字） 日期：二0二五年 月 日 | 乙方： （盖章） 代表： （签字） 日期：二0二五年 月 日 |
| --- | --- |