合同书

甲方： 湖北省卫生健康委员会（以下简称甲方）

乙方：                     （以下简称乙方）

鉴于：经合法招投标程序评标确定，乙方成交并承接省卫健委消防安防设备盘点项目（以下简称项目）。甲、乙双方经协商一致，在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，就甲方发包、乙方承包的以上项目事宜，达成如下协议：

一、项目名称及内容

1、项目名称：省卫健委消防安防设备盘点项目

2、项目内容：项目主要内容包含委机关、外围院区办公区及公共区域消防安防设备设施盘点、清查、建立台账以及与消防安防设备设施相关的安全排查梳理工作等，分别为：卓刀泉院区，武汉市卓刀泉北路39号；东湖路院区，武汉市东湖路165号；69号楼院区，武汉市洪山路69号；丁字桥院区，武汉市丁字桥路 60号；湖光大厦，武汉市洪山路64号等。

二、工期要求及承诺

1、合同工期为30工作日，开工时间以甲方书面通知时间为准。

开工时间：   年  月  日

完工时间：   年  月  日

2、在规定工期内如遇不可抗力或甲方原因而造成工期延误，需与甲方协商，经甲方书面同意后，工期方可顺延。

3、如因乙方原因，乙方工期每延误一天罚款 500元，违约金最高限额不超过合同额的 20%，累计超过限额的甲方有权解除合同，同时有权追究乙方因此给甲方造成的损失。

甲方不设提前工期奖。

- 质量要求

- （一）设备盘点与清单制作

- 1、设备盘点

（1）所有消防设备（火灾自动报警、可燃气体探测器、消防栓给水系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防火分隔、防排烟系统、稳压系统、灭火器、微型消防站、所有水泵等）；

（2）所有安防设备（道闸系统、玻璃感应门、门禁、伸缩门、充电桩、摄像机半球、摄像机枪机、摄像机球机、录像机、监视器、解码器、光口汇聚交换机、储存设备、监控摄像设备、交换机等）；

（3）存在可燃隐患设备设施排查，如电线电缆以及相关设备设施，违规使用电器设备情况以及喷淋系统对房间现有设备设施影响情况等；

（4）其他涉及消防安防设备设施排查；

（5）所有消防安防设备设施排查完成后保证其他存在消防安全隐患设备设施、储物间等合格年限内的正常运行。

2、清单制作

层级：按院区→楼栋→楼层→办公室、设备用房、设备间层级进行设备盘点；

类别：消防设备、安防设备、存在可燃隐患设备设施、其他涉及消防安防设备设施；

要求：结合往年标书及实物，对所有消防安全设施设备摸清底数，标注各类设施设备名称、品牌、规格、型号、数量、生产日期、使用年限、使用范围、有效期、测试情况等。

（二）3-5年维保计划书

内容框架：

1、各院区设备完好率对比；

2、共性隐患（如线路老化、逃生通道堵塞等）；

3、高风险点专项分析（如财务处、档案室、设备间喷淋头处置等）；

4、整改优先级建议（立即整改/1年内更换/长期监控等）；

5、注明仍可使用年限、报废年限和依据等，做好更换及维修清单。

分阶段目标：

第1-2年：消除高中风险隐患，确保各院区安全稳定运行；

第3-5年：消除一般隐患，使各院区长久有效的稳定运行，实现数据化管理，形成长效防控机制。

要求：最终维保计划书需对消防设备安防设备设施及下一步工作安排提出合理化建议，包括消防安防设备设施等可使用年限、逐步更换计划，按照设备设施的位置、名称、品牌、规格、型号、数量、价格、使用范围等制作相应表格。新更换的设备设施优先选择国内一线品牌。

- 获得消防主管部门的认可

- 根据清查内容，乙方应制定切实可行的3-5年更新及维保方案。乙方务必对接属地消防主管部门，并获得消防主管部门对该方案的认可。

四、职业健康、作业安全与环境保护

1、乙方应为工作人员购买相应保险。在项目进行过程中，因乙方原因造成的甲乙双方及任何第三方的人员伤亡或财产损失，均由乙方承担法律责任和经济责任。

2、若因工作需要，甲方可以为乙方提供办公场所，但乙方需要服从甲方管理。

五、项目价款

1、合同总价：                   元

2、乙方按采购文件、合同文件要求完成全部项目内容，合同价格固定不变，乙方应充分考虑服务期间各类市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总价，乙方不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。

3、所有报价以人民币报价，供应商报价应为完成本次采购范围内全部内容的所有费用。

六、结算方式

1、本项目合同总价为现有任务价格。若后期甲方根据项目需求，若有新增加内容，与乙方协调处理。

2、因甲方原因发生的变更按以下方式结算：

（1）、合同中有相应单价的，按相应综合单价执行；

（2）、合同中没有相应项目的，按相近项目内容综合单价执行；

（3）、合同中既没有相应项目，也没有相近项目的，双方另行协商；

（4）、本项目因甲方原因发生变更的，需经甲方书面确认后方可实施。

- 3、乙方整理的清查盘点数据资料，需满足消防相关法律法规的相关要求等。

七、付款方式

消防安防设施设备清单、3-5年维保计划书工作完成，需满足相关规范以及甲方全部要求，电子文档（以光盘形式）和纸质版文档各三份交给甲方后，在成果报告经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的80%，合同总价款的20%作为成果报告的质量保证金，在成果报告验收合格之日起满两年后，若成果报告在此期间未发现因乙方盘点工作或报告本身原因导致的重大错误、遗漏或失实，且未因此给甲方造成损失或乙方已全额赔偿相关损失，甲方应在30个工作日内，无息向乙方支付该笔质量保证金。

八、双方权利、义务

甲方权利、义务：

1、甲方为乙方提供必要的文件。

2、甲方指派对接人，配合乙方工作。

乙方权利、义务：

1、乙方提交的成果报告需满足相关规范以及甲方全部要求。

2、乙方自行解决施工人员食宿、车费问题。

3、乙方不得以任何理由拖欠人工工资，确保项目顺利

4、非因客观因素或者不可抗力原因，乙方不得以任何理由更换工作人员。乙方指定工作人员

为：          ，联系电话 ：              。

5、乙方要具备有效的社会消防技术服务信息系统备案；具备合格有效的安全生产许可证，提供近三年企业、法定代表人无行贿犯罪记录的承诺书。

6、乙方必须指派具备注册消防工程师证书、熟悉相关设备技术规格和国家地方规范标准的技术人员执行本次设备盘点工作。

7、全面责任：乙方对成果报告内容的真实性、准确性、完整性及合规性负全部责任。

8、损害赔偿责任：因成果报告内容存在错误、遗漏、失实或不符合相关规范标准（无论该错误是否在验收时被发现），导致甲方或其关联方遭受任何直接经济损失（包括但不限于行政处罚、整改费用、事故损失、第三方索赔等），乙方应承担全部赔偿责任。此赔偿责任不因甲方已验收报告或支付部分款项而免除。

9、缺项或者漏项一处，按照200至500元一处予以处罚。乙方务必认真负责。

10、投标人须提供近3年内承担过至少1项中国大陆境内国有企业或机关、事业单位的消防设施维护保养服务业绩或类似消防设备设施盘点的项目业绩，并提供有效的合同关键页作为证明。

九、质量保修

乙方提交成果报告后，甲方若有需要乙方配合，乙方仍应予以配合。

- 十、服务期限及合同终止

- 本合同生效后，任何一方不得无故终止合同，否则违约方承担合同总价10%的违约金,该违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方还应赔偿守约方实际损失。

甲乙双方协商一致的，可以解除本合同。合同解除后，乙方应继续履行保密义务，不得向任何第三方转让件文件及其与合同相关的资料和信息。

十一、文件组成

项目采购公告、磋商文件、投标文件均为合同有效组成部分，其他未尽事宜经双方协商，另行书面补充；若协商不成，双方均可向采购人所在地人民法院起诉。

十二、保密

乙方对为甲方提供服务的整个过程中知悉的保密信息负有保密责任。乙方在为甲方提供服务的整个过程中，应遵守中华人民共和国的法律、法规及甲方保密工作管理规定。

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供文件以及声明需要保密的资料信息等文件、信息露给第三方。

甲方因乙方工作需要传送或交付给乙方的项目文件及未来传送或交付给乙方的与项目相关的任何商业、行政或其它相关信息、文件、资料等，包括但不限于乙方在提供服务过程中获知的既存和（或）潜在的交易、可行性研究、建议、设计方案、建设项目等特定信息、资料，均属于保密信息的范畴。

十三、其他

本合同一式 四 份，甲方执 二  份，乙方 二 份；具有同等的法律效力。本合同自甲乙双方法定代表人或者委托代理人签字之日起生效，项目质保期结束后失效。

| 甲方：湖北省卫生健康委员会 （盖章） 代表： （签字） 日期：二0二五年 月 日 | 乙方： （盖章） 代表： （签字） 日期：二0二五年 月 日 |
| --- | --- |