# 2023年中医医术确有专长申报审核系统

# 升级改造项目采购需求

根据2023年度报名审核实施过程中发现的问题及提出的需求，现需要对系统进行功能升级。

- 项目名称

- 2023年度中医医术确有专长申报审核系统升级改造采购项目。

二、项目需求

- 1.信息对接方面：报名系统与健康医疗大数据中心暨公共卫生应急管理平台（以下简称“应急平台”）对接，实现从应急平台获取指导老师、推荐医生的认证信息，核验后作为考生报名证明材料。

- 2.报名功能方面：涉及个人信息填报、附件上传、数据处理等功能模块相关功能点的优化升级需求。

- 3.资格审核方面：涉及页面优化、账号管理、核验功能、审核详情、专家评审、数据处理等功能模块相关功能点的优化升级需求。

三、需求清单

| 一.个人申报报名端 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 需求项 | 需求内容 |
| 1 | 个人申报界面 | 优化申报界面样式布局、调整报考类型选择方式、提供相关文字说明，减少错选情况出现。 |
| 2 | 个人信息填报 | 数据字典优化按照国家数据要求进行补充和调整 |
| 3 |  | 排查每项填报内容，补充提示说明供考生准确填写对应内容。 |
| 4 |  | 调整基础信息相关表单，新增学习经历、培训经历表单，同时各分项内容新增填写状态，方便考生快速的定位和补充 |
| 5 |  | 优化学习经历、培训经历丰富字段内容，通过考生自主填写后，系统自动生成信息供审核人员查看功能 |
| 6 |  | 申报信息相关表单，增加中医药技术方法、跟师/实践经历、医术专长、资历证明相关内容。 |
| 7 |  | 优化实践经历证明附件上传功能，根据需求可上传单个或多个附件材料 |
| 8 |  | 优化医术专长综述内容字段，新增包括有效性、医术潜在的风险及防范措施等内容 |
| 9 |  | 优化医术专长中回顾性中医医术实践（病案）资料部分内容通过考生自主填写后，系统自动生成信息供审核人员查看功能 |
| 10 |  | 与委公共卫生应急管理平台对接，自动获取指导老师、推荐医师认证信息作为报名证明材料 |
| 11 |  | 新增指导老师、推荐医师自助签名核验功能，提供手机端人脸识别核验、填写推荐评价、电子签名功能 |
| 12 |  | 优化申报中切换考生类型时，相关类型分支数据自动处理功能。 |
| 13 |  | 新增提交申报前完整信息预览确认页面。 |
| 14 | 个人附件上传 | 新增上传内容限制以及提示，要求上传内容格式需从上之下排列上传 |
| 15 | 数据批量处理 | 批量处理历史报名且未通过相关申报数据，使数据能适配优化调整后的表单及流程，方便历史考生报名，降低考生重复填报工作量； |
| 16 |  | 批量处理考生提供的各类异常附件信息，非PDF格式证明材料批量转换，保障文件可适配优化后系统。 |
| 二、中医报名审核端 |  |  |
| 序号 | 需求项 | 需求内容 |
| 17 | 系统数据设置 | 优化新增数据字典及字段内容，同时批量设置系统附件格式及大小，保证系统上传附件格式大小保持一致 |
| 18 | 首页样式优化 | 新增考生情况分布以及报名情况汇总，同时根据账号所在级别显示相应数据 |
| 19 | 机构账号管理 | 新增各市州区县登录后自定义填写联系人和联系方式功能 |
| 20 |  | 机构账号管理新增导出功能：机构名称、机构类型、用户名、账号状态、账号所属负责人、联系方式 |
| 21 | 核验白名单 | 新增白名单功能，防止部分考官推荐时无法完成人脸识别通过现场核验完成身份证验证后录入系统考官则无需人脸识别直接完成考生评价和签名工作 |
| 22 | 审核详情优化 | 优化市州、区县退回修改功能 |
| 23 |  | 优化考官签字保存后系统出现的图片异常情况 |
| 24 |  | 优化审核详情中审核进度会被底部审核栏遮盖 |
| 25 |  | 优化审核详情中页面布局 |
| 26 |  | 新增审核详情中各分项信息审核功能保证各材料的审核情况 |
| 27 |  | 新增根据考生填写信息系统自动生成考核申请表打印 |
| 28 | 专家评审优化 | 新增组别管理自定义新增专家评审组别、专家人数、考生人数及账号功能 |
| 29 |  | 新增进度查询查看各组别以及各专家审核进度、审核详情支持打印签字表功能 |
| 30 |  | 专家评审提示专家该材料为选填项 |
| 31 |  | 专家评审添加组别第二轮、第N轮..选项卡功能 |
| 32 | 专家评审详情 | 优化专家评审界面考生信息及支持附件同屏显示查看保证审核的流畅性 新增考生切换功能，考官无需返回列表菜单即可切换下名考生继续审核 |
| 33 | 数据处理 | 考试合格名单数据导出，匹配中医确有专长报名系统数据按照对接国家的表格数据导出 |
| 34 | 统计分析 | 新增各市州以及各类别审核统计表 |